LS-01 - Projektmanagement & Kickoff

| LS-ID | LS-01 |
| --- | --- |
| Titel | Projektmanagement & Kickoff |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 4 |
| Preis | <<Preis LS-01 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Steuert Projekt, Termine, Entscheidungen und Kommunikation.

## Leistungen

Kickoff mit Scope, Rollen und Vorgehen.

Status-/Risikoreporting und Steuertermine.

Kommunikationsplan fuer Stakeholder und Nutzerankuendigung.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Kickoff-Protokoll

Projektplan

Kommunikationsplan

## Nicht im Leistungsumfang

Dauerhaftes PMO

Organisationsentwicklung ausserhalb Projekt

## Aufwand & Abrechnung

4 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Kickoff-Protokoll und Projektplan sind freigegeben.