LS-02 - IST-Analyse & Bestandsaufnahme

| LS-ID | LS-02 |
| --- | --- |
| Titel | IST-Analyse & Bestandsaufnahme |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 6 |
| Preis | <<Preis LS-02 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Liefert die belastbare Basis fuer Design und Migration.

## Leistungen

Inventur von Shares, Datenmenge und Dateianzahl.

Analyse NTFS-ACLs und AD-Gruppen.

Stakeholder-Interviews zu Kritikalitaet und Nutzungsprofil.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

IST-Analysebericht

Priorisierung kritischer Shares

Offene-Punkte-Liste

## Nicht im Leistungsumfang

Vollstaendige Datenbereinigung

Fachanwendungsanalyse ausserhalb Filescope

## Aufwand & Abrechnung

6 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Analysebericht ist fachlich und technisch abgenommen.