LS-03 - Zielkonzept & Migrationsplanung

| LS-ID | LS-03 |
| --- | --- |
| Titel | Zielkonzept & Migrationsplanung |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 6 |
| Preis | <<Preis LS-03 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Definiert Zielbild und Umsetzungslogik der Migration.

## Leistungen

Design Share-Struktur und Namenskonzept.

Cutover-, Freeze- und Rollback-Plan erstellen.

Kommunikationsfahrplan fuer Umstellungsfenster.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Zielkonzept

Migrationsrunbook

Rollback-Entscheidungspunkte

## Nicht im Leistungsumfang

Fachliches Re-Design aller Datenstrukturen

IAM-Transformation ausserhalb Files

## Aufwand & Abrechnung

6 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Zielkonzept und Cutover-Plan sind freigegeben.