LS-06 - Berechtigungen & Zugriff

| LS-ID | LS-06 |
| --- | --- |
| Titel | Berechtigungen & Zugriff |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 5 |
| Preis | <<Preis LS-06 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Stellt Berechtigungen fuer den produktiven Zugriff sicher.

## Leistungen

Mapping von NTFS-ACLs auf Zielfreigaben soweit moeglich.

AD-Gruppen zuordnen und Berechtigungspruefungen durchfuehren.

Abweichungen dokumentieren und Entscheidungspunkte vorlegen.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Berechtigungsmatrix

Testprotokolle

Abweichungsliste

## Nicht im Leistungsumfang

Vollstaendige IAM-Neuordnung

Compliance-Audit ausserhalb Scope

## Aufwand & Abrechnung

5 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Berechtigungsmatrix freigegeben und Zugriffstests erfolgreich.