LS-07 - Datenmigration & Cutover

| LS-ID | LS-07 |
| --- | --- |
| Titel | Datenmigration & Cutover |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 6 |
| Preis | <<Preis LS-07 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Fuehrt die technische Migration bis zur Umschaltung aus.

## Leistungen

Pre-Seed und Delta-Sync mit Migrationsprotokoll.

Cutover im Wartungsfenster inkl. Rollback-Bereitschaft.

Nutzerkommunikation waehrend Umstellung und Go-Live.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Migrationslogs

Go-Live-Protokoll

Rollback-Checkliste

## Nicht im Leistungsumfang

Unbegrenzte Nachmigration

Datenbereinigung ausserhalb Scope

## Aufwand & Abrechnung

6 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Cutover abgeschlossen und produktiver Zugriff auf Azure Files moeglich.