LS-08 - Tests & Abnahmeunterstuetzung

| LS-ID | LS-08 |
| --- | --- |
| Titel | Tests & Abnahmeunterstuetzung |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 3 |
| Preis | <<Preis LS-08 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Validiert die Migration mit Fokus auf Nutzer- und Betriebsfaehigkeit.

## Leistungen

Testkatalog erstellen und durchfuehren.

Pilotgruppe koordinieren und Feedback auswerten.

Abnahmeprozess dokumentiert unterstuetzen.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Testkatalog

Pilot-Feedbackbericht

Abnahmeprotokoll

## Nicht im Leistungsumfang

24/7 Testbegleitung

UAT fuer fachfremde Systeme

## Aufwand & Abrechnung

3 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Kritische Testfaelle bestanden, Pilotgruppe gibt Freigabe.