LS-10 - Hypercare / Betreuung

| LS-ID | LS-10 |
| --- | --- |
| Titel | Hypercare / Betreuung |
| Pflicht/Optional | Optional |
| Aufwand (PT) | 3 |
| Preis | <<Preis LS-10 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Stabilisiert den Betrieb in der unmittelbaren Nach-Go-Live-Phase.

## Leistungen

Hypercare fuer 10 Werktage nach Go-Live.

Supportkanal mit Triage und Priorisierung.

Optionale taegliche Check-ins und Abschlussreview.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Hypercare-Log

Ticketuebersicht

Abschlussreview

## Nicht im Leistungsumfang

Dauerhafter Managed Service

24/7 Rufbereitschaft

## Aufwand & Abrechnung

3 PT optional, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Hypercare abgeschlossen, kritische Incidents bearbeitet.